Приложение 5

Утверждаю

Заместитель главы администрации ЭМР

_____________________Е.М. Чичерин

«__» __________________2010

ПЛАН

мероприятий по подготовке муниципальных общеобразовательных учреждений к 2010-2011 учебному году

| № п/п | Мероприятия | Количество школ |  | Объем финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Срок исполнения (дд.мм.2010) | Краевой бюджет | Муниципальный бюджет |
| Пожарная безопасность |
| 1 | Приобретение (замена, перезарядка) первичных средств пожаротушения | 22 | 01.07.2010 г. | - | 57,4 |
| 2 | Установка автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения при пожаре, а также их техническое обслуживание | 2 | 05.08.2010 г. | - | 437,0 |
| 3 | Установка системы тревожной сигнализации | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Установка системы дымоудаления | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Пропитка огнезащитным составом деревянных конструкций чердачных помещений | 1 | 20.06.2010 г. | - | 95,0 |
| 6 | Оборудование путей эвакуации | 2 | 31.05.2010 г. | - | 92,0 |
| 7 | Монтаж и техническое обслуживание систем противопожарного водоснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Оборудование аварийного освещения зданий | 3 | 15.08.2010 г. | - | 406,0 |
| Санитарно- гигиенические требования |
| 9 | Оснащение пищеблоков технологическим и иным оборудованием | 4 | 15.07.2010 г. | - | 561,6 |
| 10 | Оборудование (ремонт) систем канализации и водоснабжения | 8 | 15.08.2010 г. | - | 10357,0 |
| 11 | Оборудование (ремонт) систем отопления | 5 | 15.08.2010 г. | - | 409,2 |
| 12 | Оборудование (ремонт) систем электроснабжения по соблюдению уровней освещенности | 3 | 05.08.2010 г. | - | 443,1 |
| 13 | Организация горячего питания | 22 | в течение года | 47035,0 | 4092,6 |
| 14 | Оборудование медицинских кабинетов | 3 | 15.07.2010 г. | - | 283,5 |
| 15 | Прохождение медицинского осмотра персоналом | 23 | до 01.09.2010 г. | - | - |
| 16 | Оборудование учебных кабинетов мебелью, соответствующей росто-возрастным особенностям учащихся | 9 | 15.07.2010 г. | - | 961,9 |
| 17 | Выполнение мероприятий по обеспечению санитарного состояния и содержания помещений установленным требованиям | 3 | 15.08.2010 г. | - | 3846,3 |
| Антитеррористическая безопасность |
| 18 | Установка ограждения по периметру образовательного учреждения | 3 | 15.08.2010 г. | - | 1430,7 |
| 19 | Установка систем видеонаблюдения | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Установка тревожной сигнализации | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Организация охраны | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Оборудование экстренной связи с органами МВД России, ФСБ России (по согласованию) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ремонтные работы |
| 23 | Проведение капитального ремонта | 4 | 15.08.2010 г. | - | 10500,0 |
| 24 | Проведение текущего ремонта | 22 | 15.08.2010 г. | - | 3913,8 |
| Выполнение других мероприятий |
| 25 | Поставка школьных автобусов | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Поставка учебно-наглядного оборудования | 7 | 15.07.2010 г. | - | 1011,9 |
| 27 | Обеспечение доступа к сети «Интернет» | 17 | 15.07.2010 г. | 1377,0 | - |

Начальник управления образования администрации ЭМР                                          О.С. Шаповалова

Исполнитель: Бекжанов Азамат Баяндыевич

Телефон: 8-39-170-31-282